СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________________________

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от «15» ноября 2012г.      №  38-5-10

п. Камыши

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной

деятельности в отношении дорог общего пользования

местного значения вне границ населенных пунктов в

границах муниципального образования «Камышинский

сельсовет» Курского района Курской области на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации, Собрание депутатов Камышинского сельсовета Курского района Курской области РЕШИЛО:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2012-2014 годы»;

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Камышинского сельсовета

Курского района Курской области                                                                А.И. Ефимов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ  ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
  ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  КУРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Главы |
| Заказчик Программы | Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области |
| Основные разработчики Программы | Заместитель главы администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области по вопросам ЖКХ |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории сельсовета |
| Основные задачи Программы | - увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы, в том числе: - 1-й этап - 2012 год - 2-й этап - 2013 год - 3-й этап – 2014 год |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области |
| Источники финансирования Программы | Источником финансирования является бюджет Камышинского сельсовета Курского района Курской области и субсидия из областного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области и при формировании бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием. |
| Порядок осуществления контроля за ходом выполнения целевой Программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальное образование «Камышинский сельсовет» Курской области |

II. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена целевая Программа

Дорожная сеть Камышинского сельсовета Курского муниципального района в настоящее время не в полной мере обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети муниципального образования не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств.
             Не обеспечены подъездами с твердым покрытием следующие населенные пункты:

-д. Малахово, д. Волобуево, ст. Букреевка (БАМ), д. Каменево.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог  и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

2. Цели, задачи, этапы и сроки реализации целевой Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  с твердым покрытием и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы – 2012 - 2014 годы.

Мероприятия по строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей  бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области.

Этапы и сроки реализации Программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-й этап | 2012 год | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области |
| 2. | 2-й этап | 2013 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области |
| 3. | 3-й этап | 2014 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Курский район» Курской области |

3. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Таблица 2

| Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения |
| --- |
| Индикатор цели: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задача 1: Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Требуемый объем финансиро-вания руб. | Источники финансирования руб. | Ожидаемый результат в количественном измерении км |
|  |  | Областной бюджет | районный бюджет |  |
| 2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2012-2014 годы, в том числе по годам: | 4396,0 | Софинансирова-ние местного бюджета 210,3 | 7,0 |
| 2.1 | 2012 год: Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории в п. Камыши Камышинского с/с Курского района Курской области, и строительство дорог д. Волобуево (от почты до дома № 120 п. Новоселовка) | 396,0 | Софинансиро- вание местного бюджета 10,3 | 2,8 |
| 2.2 | 2013 год: строительство дорог д. Каменево, п. Камыши. д. Букреевка (БАМ по бетонке) д. Волобуево (Староверовка) . | 2000,0 | Софинансиро- вание местного бюджета 100,0 | 1,8 |
| 2.3 | 2014 год: строительство дорог д. Малахово, п. Камыши | 2000,0 | Софинансиро- вание местного бюджета 100,0 | 2,4 |

«*» - объёмы финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период  действия  Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в отношении дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области за 2012-2014 годы.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- строительство дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области  общей протяжённостью 7 км, в том числе: 
     - в 2012 году – 2,8 км; 
     - в 2013 году – 1,8 км;

- в 2014 году – 2,4 км;

Реализация Программы позволит увеличить показатель  «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения»  муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области. Улучшение  целевых показателей Программы окажет значительное влияние на социально-экономические показатели муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района курской области:

- повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территории;
     - повышение удобства и безопасности поездки, сокращение времени пребывания пассажиров в пути, снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;
     - стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения Камышинского сельсовета Курского района Курской области;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области.