АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА    КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2013г.                               №  50

п. Камыши

О проведении месячника образцовой

чистоты и санитарного порядка на территории

Камышинского сельсовета Курского района

Курской области

В целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области после осенне-зимнего периода и постоянного поддержания санитарной культуры на должном уровне Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Провести в период с 16 апреля по 08 мая 2013 года на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2. Создать штаб по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка и утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1)

3. Разработать и утвердить план организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка. (Приложение № 2)

4. Установить единый санитарный день – пятница -  еженедельно, для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых и закрепленных за предприятиями, а также улиц и дворовых территорий в районах индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянного поддержания санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждениям культуры, образования торговли организовать уборку закрепленных территорий.

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Камышинского сельсовета Курского района Мальцева И.В.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Камышинского сельсовета 	А.И.Ефимов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Камышинского сельсовета Курского

района Курской области

от 16.04.2013г.   № 50

С О С Т А В

штаба по подготовки и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области:

| Мальцев И.В. | Заместитель главы Камышинского сельсовета Курского района Курской области по вопросам ЖКХ - Председатель штаба |
| --- | --- |
| ЧЛЕНЫ ШТАБА |
| Жердев М.Н. | Директор ФГБУ ЦЧМИС |
| Казинцева Т.А. | Директор Камышинского РДК |
| Матшин В.Н | Директор МБОУ «Ушаковская основная общеобразовательная школа» |
| Чернышева В.К. | Директор МБОУ «Букреевская основная общеобразовательная школа» |
| Пенькова В.Н. | Директор МКУК «Камышинская центральная сельская библиотека» |
| Денисов М.П. | Директор ОАО «Управляющая компания Курского района» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Камышинского сельсовета Курского

района Курской области

от 16.04.2013г.  № 50

П Л А Н

организационно технических мероприятий по подготовке и проведению

месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории

Камышинского сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навести надлежащий порядок на территории, прилегающей к административному зданию Камышинского сельсовета, детской площадке | До 20.04.2013г. | Заместитель главы администрации Мавльцев И.В. |
| 2 | Провести 20 апреля 2013 года субботник на территории Камышинского сельсовета по уборке и благоустройству, наведению образцовой чистоты и санитарного порядка | 20.04.2013г. | Администрация сельсовета, депутаты Камышинского сельсовета, руководители предприятий |
| 3 | Привести в надлежащее санитарное состояние территории, занимаемые и закрепленные за предприятиями, учреждениями и организациями (уборка территорий, обрезка деревьев, вывоз мусора, побелка деревьев, бордюров, приведение фасадов зданий, зданий, сооружений, жилого фонда в надлежащий вид). У зданий, где разбиты клумбы, предусмотреть посадку цветочных культур | До 05.05.2013г. | Руководители организаций, предприятий, учреждений, ЧП, независимо от форм собственности |
| 4 | Организовать уборку улиц и дворовых территорий в районах индивидуальной застройки, многоквартирных жилых домах и общежитиях | постоянно | Администрация сельсовета, жители населенных пунктов, депутаты ОАО «Управляющая компания Курского района» |
| 5 | Провести ремонт и покраску памятника, погибшим воинам в п. Камыши | До 08.05.2013г. | Администрация сельсовета |
| 6 | Провести благоустройство территорий на кладбищах, около памятников и братских могил | До 08.05.2013г. | Администрация сельсовета, общеобразовательные учреждения |