РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» ноября 2013 года                                                        № 129/7

п. Камыши

Об   утверждении Муниципальной программы

«Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области №128-2  от 01.11.2013 года  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышинского сельсовета  Курского района  Курской области», Администрация Камышинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемую муниципальную  программу «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2014-2016 годы».

2.Заместителю главы, главному бухгалтеру администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области при формировании местного бюджета на 2014 года и плановый период 2015-2016 годов предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2014-2016 годы».

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2014-2016 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Камышинского  сельсовета Курского района Курской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Камышинского сельсовета

Курского района                                                                                 А.И. Ефимов

Утверждена

Постановлением Администрации                                                                            Камышинского сельсовета

Курского района Курской области                                                                                      от  13 ноября 2013 г. №129/7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ  ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
  ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  КУРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области |
| Основные разработчики Программы | Заместитель главы администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области по вопросам ЖКХ |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории сельсовета |
| Основные задачи Программы | - увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы, в том числе: - 1-й этап - 2014 год - 2-й этап - 2015 год - 3-й этап – 2016 год |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области |
| Источники финансирования Программы | Источником финансирования является бюджет Камышинского сельсовета Курского района Курской области и субсидия из областного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области и при формировании бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием. |
| Порядок осуществления контроля за ходом выполнения целевой Программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальное образование «Камышинский сельсовет» Курской области |

II. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы,

на решение, которой направлена целевая Программа

Дорожная сеть Камышинского сельсовета Курского муниципального района в настоящее время не в полной мере обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети муниципального образования не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств.
             Не обеспечены подъездами с твердым покрытием следующие населенные пункты:

-д. Малахово, д. Волобуево, ст. Букреевка (БАМ), д. Каменево.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог  и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

2. Цели, задачи, этапы и сроки реализации целевой Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  с твердым покрытием и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы – 2012 - 2014 годы.

Мероприятия по строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей  бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области.

Этапы и сроки реализации Программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-й этап | 2012 год | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области |
| 2. | 2-й этап | 2013 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области |
| 3. | 3-й этап | 2014 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Курский район» Курской области |

3. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Таблица 2

| Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения |
| --- |
| Индикатор цели: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задача 1: Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Требуемый объем финансиро-вания руб. | Источники финансирования руб. | Ожидаемый результат в количественном измерении км |
|  |  | Областной бюджет | районный бюджет |  |
| 2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2014-2016 годы, в том числе по годам: |  |  |  |
| 2.1 | 2014 год: ремонт дорог ул. Североморская, ул. Таёжная п. Камыши |  |  | 0,66 |
| 2.2 | 2015 год: ремонт дорог в д. Малахово, строительство дорог в д. Букреевка (ПМК), станция Букреевка |  |  | 4,0 |
| 2.3 | 2016 год: ремонт дорог в п. Камыши |  |  | 1,0 |

«*» - объёмы финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период  действия  Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в отношении дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области за 2014-2016 годы.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области  общей протяжённостью 5,66 км, в том числе: 
     - в 2014 году – 0,66 км; 
     - в 2015 году – 4,0 км;

- в 2016 году – 1,0 км;

Реализация Программы позволит увеличить показатель  «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения»  муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области. Улучшение  целевых показателей Программы окажет значительное влияние на социально-экономические показатели муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района курской области:

- повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территории;
     - повышение удобства и безопасности поездки, сокращение времени пребывания пассажиров в пути, снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;
     - стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения Камышинского сельсовета Курского района Курской области;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области.